# Acta de Onceava  Reunión del Equipo

Proyecto: Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM) – Ascend
Empresa: CharrúaCode
Fecha: 30 / 08/ 2026  Horario: 19:00 a 21:00
Medio de reunión: Plataforma Discord

## Objetivo

Organizar la etapa de programación del backend de Ascend y realizar la distribución de tareas entre los integrantes del equipo, definiendo un responsable para cada una de las áreas correspondientes a los diferentes perfiles de usuario del sistema.

## Organización del Backend

- Se acordó comenzar la planificación del desarrollo del backend tomando como referencia los requerimientos funcionales previamente revisados por el equipo.

- Para facilitar la organización y distribución del trabajo, se decidió dividir el backend en cuatro áreas principales según los perfiles de usuario del sistema.

- Las áreas establecidas fueron: Organizador, Administrador, Jugador y Público.

- Cada integrante quedó a cargo de una de estas áreas y será responsable de desarrollar las funcionalidades correspondientes al perfil asignado.

## Distribución de Tareas

- Organizador: Michael Barnetto. Será responsable del desarrollo de las funcionalidades relacionadas con la organización y gestión de torneos y competencias.

- Administrador: Juan Fernández. Será responsable del desarrollo de las funcionalidades correspondientes a la administración general del sistema y a las acciones que requieren permisos administrativos.

- Jugador: Valentina Paselli. Será responsable del desarrollo de las funcionalidades relacionadas con los jugadores y las acciones que estos podrán realizar dentro del sistema.

- Público: Mauricio Pedrozo. Será responsable del desarrollo de las funcionalidades destinadas a los usuarios públicos que podrán consultar la información disponible sin contar con permisos de gestión.

## Organización del Trabajo

- Se acordó que cada integrante comenzará a trabajar en las funcionalidades correspondientes al área que le fue asignada.

- El desarrollo deberá respetar los requerimientos funcionales definidos previamente para cada perfil de usuario.

- Se utilizará GitHub como repositorio principal para centralizar el código y compartir los avances realizados por cada integrante.

- Los integrantes deberán mantener comunicación durante el desarrollo para evitar conflictos y facilitar posteriormente la integración de las diferentes áreas del backend.

- Se realizarán revisiones periódicas del código y de las funcionalidades implementadas para comprobar el correcto funcionamiento de cada área.

## Acuerdos

- Mantener la distribución de tareas establecida durante la reunión.

- Desarrollar las funcionalidades correspondientes a cada perfil de usuario de acuerdo con los requerimientos establecidos.

- Mantener actualizado el repositorio de GitHub con los avances realizados.

- Informar al equipo sobre cualquier dificultad o modificación que pueda afectar el desarrollo de las demás áreas.

- Realizar pruebas e integración de las diferentes áreas del backend una vez que se hayan desarrollado las funcionalidades principales.

## Cierre

La reunión finalizó con la distribución de las tareas correspondientes al desarrollo del backend de Ascend. Se establecieron cuatro áreas de trabajo: Organizador, Administrador, Jugador y Público, asignándose respectivamente a Michael Barnetto, Juan Fernández, Valentina Paselli y Mauricio Pedrozo. Se acordó comenzar el desarrollo de las funcionalidades asignadas y mantener los avances centralizados mediante GitHub.

## Integrantes Presentes

● Michael Barnetto
● Juan Fernández
● Valentina Paselli
● Mauricio Pedrozo