Acta de Sexta Reunión del Equipo

## Proyecto: Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM) – Ascend
 Empresa: CharrúaCode
 Fecha: 28 / 06 / 2026  Horario: 20:00  a  22:00
 Medio de reunión: Plataforma Discord 

Objetivo:

Definición de perfiles de usuario, disciplinas iniciales y nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión Deportiva Multidisciplinario (SGDM).

## Organización del Sistema

Se definieron los siguientes perfiles de usuario del sistema:

- Perfil Jugador.

- Perfil Equipo.

- Panel Organizador.

- Administrador con acceso total a las funcionalidades del sistema.

Asimismo, se acordó que el organizador tendrá la potestad de aceptar o rechazar las inscripciones a los torneos y generar de manera aleatoria los enfrentamientos entre jugadores o equipos.

También se planteó la necesidad de analizar un mecanismo que impida que una misma persona se encuentre inscrita en varios torneos al mismo tiempo, en caso de que las reglas de la disciplina así lo requieran.

## Definición de las Disciplinas Iniciales

Se acordó comenzar el sistema con un conjunto inicial de disciplinas deportivas, distribuidas de la siguiente manera:

- Tres disciplinas por rama.

- Dos disciplinas por equipos.

- Una disciplina individual.

La incorporación de nuevas disciplinas se evaluará en futuras etapas del proyecto.

## Sistema de Estadísticas y Puntajes

Se definió implementar un sistema de registro de la cantidad de partidas jugadas, independiente para cada disciplina y para cada equipo.

Por otra parte, el sistema de puntajes aún no ha sido definido, por lo que su implementación queda pendiente para próximas reuniones.

## Organización del Diseño

Se acordó continuar el trabajo de diseño y maquetado utilizando la herramienta Figma, sustituyendo la utilización de Canva definida anteriormente.

Los cambios realizados en los diseños deberán mantenerse actualizados y compartidos entre los integrantes para garantizar la trazabilidad del proyecto.

## Organización del Proyecto

Se acordó coordinar una próxima reunión destinada a la limpieza y ordenamiento del código del sistema, con el objetivo de mejorar la organización del proyecto y preparar las siguientes etapas de desarrollo.

## Cierre

La reunión finalizó quedando definidos los perfiles del sistema, las disciplinas iniciales y las principales funcionalidades relacionadas con la gestión de torneos y estadísticas, así como las tareas pendientes para futuras reuniones.

## Integrantes Presentes

- Valentina Paselli

- Mauricio Pedrozo

- Michael Barnetto

- Juan Fernández