## Hoja de Ruta del Proyecto SGDM

### 📌 Fase 1 – Inicio Hoja de Ruta del Proyecto SGDM

### 📌 Fase 1 – Inicio y planificación (Semana 1–2)

### Fundamentación: Redactar presentación, necesidad tecnológica/social, problema y justificación.

### Objetivos: Definir objetivo general y específicos.

### Responsables: 2 personas redactan, 1 revisa, 1 coordina.

### 📌 Fase 2 – Diseño del sistema (Semana 3–5)

### Alcance técnico: Arquitectura MVC, entidades del modelo, vistas y controladores.

### Roles del sistema: Administrador, organizador, participante y usuario público.

### Requisitos de software: Cohesión, validación, manejo de errores.

### Responsables: 2 personas en modelado UML y base de datos, 2 en documentación técnica.

### 📌 Fase 3 – Desarrollo inicial (Semana 6–10)

### Backend (PHP + MySQL): CRUD de usuarios, torneos y resultados.

### Frontend (HTML, CSS, JS): Mockups y vistas responsive.

### Módulos mínimos: Usuarios, torneos, liga, eliminación directa, sistema suizo.

### Responsables: 2 en backend, 2 en frontend.

### 📌 Fase 4 – Integración y pruebas (Semana 11–14)

### Autenticación y roles.

### Resultados y tablas de posiciones.

### Pruebas funcionales y de seguridad (OWASP Top 10).

### Responsables: 1 en pruebas, 1 en seguridad, 2 en integración.

### 📌 Fase 5 – Documentación y entregas parciales (Semana 15–18)

### Documentación funcional, técnica y de seguridad.

### Manual de usuario.

### Entrega por asignaturas: Ingeniería de software, programación full stack, administración de SO, ciberseguridad.

### Responsables: 2 redactan, 2 revisan.

### 📌 Fase 6 – Ajustes finales y defensa (Semana 19–20)

### Cronograma final y presentación.

### Entrega digital e impresa.

### Defensa del proyecto.

### Responsables: Todo el equipo.

## 📊 Distribución de roles sugerida

### Coordinador/documentación → asegura entregas y revisa calidad.

### Backend developer → PHP + MySQL.

### Frontend developer → HTML, CSS, JS.

### Tester/seguridad → pruebas, OWASP, contenedores Docker.

### o y planificación (Semana 1–2)

- Fundamentación: Redactar presentación, necesidad tecnológica/social, problema y justificación.

- Objetivos: Definir objetivo general y específicos.

- Responsables: 2 personas redactan, 1 revisa, 1 coordina.

### 📌 Fase 2 – Diseño del sistema (Semana 3–5)

- Alcance técnico: Arquitectura MVC, entidades del modelo, vistas y controladores.

- Roles del sistema: Administrador, organizador, participante y usuario público.

- Requisitos de software: Cohesión, validación, manejo de errores.

- Responsables: 2 personas en modelado UML y base de datos, 2 en documentación técnica.

### 📌 Fase 3 – Desarrollo inicial (Semana 6–10)

- Backend (PHP + MySQL): CRUD de usuarios, torneos y resultados.

- Frontend (HTML, CSS, JS): Mockups y vistas responsive.

- Módulos mínimos: Usuarios, torneos, liga, eliminación directa, sistema suizo.

- Responsables: 2 en backend, 2 en frontend.

### 📌 Fase 4 – Integración y pruebas (Semana 11–14)

- Autenticación y roles.

- Resultados y tablas de posiciones.

- Pruebas funcionales y de seguridad (OWASP Top 10).

- Responsables: 1 en pruebas, 1 en seguridad, 2 en integración.

### 📌 Fase 5 – Documentación y entregas parciales (Semana 15–18)

- Documentación funcional, técnica y de seguridad.

- Manual de usuario.

- Entrega por asignaturas: Ingeniería de software, programación full stack, administración de SO, ciberseguridad.

- Responsables: 2 redactan, 2 revisan.

### 📌 Fase 6 – Ajustes finales y defensa (Semana 19–20)

- Cronograma final y presentación.

- Entrega digital e impresa.

- Defensa del proyecto.

- Responsables: Todo el equipo.

## 📊 Distribución de roles sugerida

- Coordinador/documentación → asegura entregas y revisa calidad.

- Backend developer → PHP + MySQL.

- Frontend developer → HTML, CSS, JS.

- Tester/seguridad → pruebas, OWASP, contenedores Docker.