# Sistema de Gestión Deportiva Multidisciplinaria (SGDM) - ASCEND

Documento: Estudio de Factibilidad

Autor(es): Charrúa Code y Equipo de Desarrollo

Fecha de entrega: 23 de Agosto de 2026

Versión: 1.0

# ÍNDICE

- Introducción

- Descripción general del proyecto

- Objetivo del estudio de factibilidad

- Alcance del análisis

- Factibilidad técnica

- Factibilidad económica

- Factibilidad operativa

- Factibilidad legal

- Conclusión general de factibilidad

---

# 1. Introducción

El presente documento establece el estudio de factibilidad para la creación del Sistema de Gestión Deportiva Multidisciplinaria (SGDM) - ASCEND. La importancia de este análisis radica en mitigar riesgos económicos, técnicos, operacionales y legales antes de escalar la etapa de desarrollo y despliegue. Este estudio garantiza que el proyecto sea viable, sostenible en el tiempo e impulse la eficiencia en la organización de competencias tanto de deportes tradicionales como de eSports.

# 2. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web integral basada en arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para administrar torneos deportivos.

- Problema que resuelve: La gestión manual, fragmentada y en hojas de cálculo de los torneos deportivos, lo que genera desorganización en los fixtures, pérdida de resultados históricos y falta de transparencia para los competidores y el público.

- A quién está dirigido:

  - Administradores Generales (Rol 1): Para el control de la plataforma y moderación.

  - Organizadores (Rol 2): Entidades o personas que crean y gestionan torneos.

  - Jugadores (Rol 3): Competidores individuales o capitanes de equipos.

  - Público en general: Espectadores que desean ver resultados y fixtures.

- Funciones principales del sistema:

  - Módulo de autenticación seguro (roles y permisos).

  - Catálogo dinámico de juegos/disciplinas.

  - Creación de equipos y gestión de roster (invitaciones).

  - Generación de torneos y administración de inscripciones.

  - Registro de resultados y visualización de tablas de posiciones/llaves públicas.

# 3. Objetivo del estudio de factibilidad

Determinar la viabilidad técnica, económica, operativa y legal del desarrollo e implementación del sistema SGDM, con el fin de proporcionar al equipo directivo y académico la información necesaria para aprobar la continuación, inversión y eventual despliegue en producción del proyecto.

# 4. Alcance del análisis

El análisis abarcará la infraestructura tecnológica necesaria para la etapa de desarrollo, pruebas y los primeros 12 meses de operación en un servidor de producción de gama de entrada. Se evalúa la capacidad técnica del equipo de desarrollo interno (estudiantes/programadores junior-mid). No se incluyen en este estudio proyecciones de escalabilidad masiva (servidores elásticos en la nube) ni costos de campañas de marketing masivo, limitándose al funcionamiento operativo del software.

# 5. Factibilidad técnica

El proyecto utilizará un stack tecnológico robusto pero accesible, adecuado para las capacidades actuales del equipo de desarrollo.

Capacidades del equipo de desarrollo: El equipo cuenta con conocimientos sólidos en programación orientada a objetos (POO), patrón MVC, manipulación del DOM con Vanilla JS y diseño de bases de datos relacionales en MySQL.

| Componente | Recursos Requeridos | Recursos Disponibles | Viabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Lenguaje Backend | PHP 8.0+ | PHP 8.2 (XAMPP local) | ✅ Alta |
| Base de Datos | Motor SQL Relacional | MySQL / MariaDB | ✅ Alta |
| Control de Versiones | Git / GitHub | Repositorio GitHub Activo | ✅ Alta |
| Arquitectura | MVC sin Frameworks | Entorno MVC Propio | ✅ Alta |
| Hosting | Servidor Apache básico | Pendiente | ⚠️ Media |

Conclusión Técnica: Altamente factible. Las herramientas (PHP, MySQL, HTML/CSS/JS) son de código abierto, están dominadas por el equipo y no requieren hardware especializado para su desarrollo.

# 6. Factibilidad económica

Análisis estimado de los costos y beneficios para el primer año de operación (expresado en USD referencial).

- Costos Estimados (Año 1):

- Hosting Compartido / VPS Básico: $120 USD.

- Dominio (.com / .net): $15 USD.

- Herramientas de Desarrollo: $0 USD (Open Source).

- Costo de mano de obra: $0 USD (Interno).

- Total Inversión Inicial: $135 USD.

Beneficios Cuantificables y Cualitativos:

- Ahorro de más de 20 horas semanales en gestión manual de planillas.

- Posibilidad de monetización futura cobrando una tarifa mínima de suscripción a los Organizadores por usar la plataforma.

- Centralización de datos evitando pérdida de información estadística.

Conclusión Económica: Totalmente factible. Los costos de infraestructura son mínimos y asumibles, y el software base es 100% gratuito (Open Source).

# 7. Factibilidad operativa

Revisión del impacto que tendrá el sistema en los usuarios finales.

- Impacto en el Proceso: Se pasa de coordinar equipos y resultados mediante grupos de WhatsApp y tablas de Excel (Proceso Anterior) a una plataforma centralizada y automatizada donde el sistema rutea las invitaciones y genera los fixtures (Proceso Nuevo).

- Aceptación del Sistema: Al tratarse de un público afín a los videojuegos (eSports) y el deporte, la adopción de herramientas tecnológicas es natural. La interfaz se está diseñando priorizando la Experiencia de Usuario (UX).

- Capacitación necesaria:

  - Jugadores y Público: Ninguna (interfaz intuitiva).

  - Organizadores: Se requerirá un manual de usuario simple (1 página) o un video tutorial de 3 minutos sobre cómo generar las llaves del torneo.

  - Administradores: El equipo desarrollador ya conoce el sistema.

Conclusión Operativa: Altamente factible. La curva de aprendizaje es mínima y la mejora en la eficiencia de gestión es evidente.

# 8. Factibilidad legal

Evaluación de las normativas y licencias que rigen el proyecto.

- Uso de Software: El proyecto está desarrollado utilizando lenguajes y herramientas de código abierto (Open Source) bajo licencias permisivas (PHP License, MySQL GPL, etc.), lo cual permite su uso comercial sin pago de regalías a terceros.

- Privacidad y Datos Personales: Las contraseñas de los usuarios no se almacenan en texto plano; el sistema utiliza el algoritmo de encriptación Bcrypt nativo de PHP (password_hash), protegiendo la identidad de los usuarios en caso de vulneraciones.

- Políticas Institucionales: Se debe redactar e incluir un documento de "Términos y Condiciones" y "Política de Privacidad" en el Frontend (Módulo Público) para cumplir con las normativas locales de protección de datos personales informando sobre el uso de cookies de sesión.

Conclusión Legal: Factible. Cumple con los estándares básicos de seguridad informática y licenciamiento de software.

# 9. Conclusión general de factibilidad

Tras evaluar las cuatro dimensiones críticas, se determina que el desarrollo del Sistema de Gestión Deportiva Multidisciplinaria (SGDM) es Totalmente Factible.

Las dimensiones técnica, operativa y legal son 100% viables, sustentadas en el uso de tecnologías Open Source ya dominadas por el equipo de desarrollo y protocolos de seguridad nativos (PDO y Bcrypt). En la dimensión económica, la barrera de entrada es ínfima (aprox. $135 USD anuales), lo cual representa un riesgo financiero extremadamente bajo frente a los enormes beneficios organizacionales y de escalabilidad que el software aportará a la gestión deportiva. Por lo tanto, se recomienda proceder con la etapa de ejecución y despliegue del proyecto.