Acta de Segunda Reunión del Equipo

Proyecto: Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM) – Ascend
 Empresa: CharrúaCode
 Fecha: 30 / 05 / 2026  Horario: 19:00  a  23:00
 Medio de reunión: Plataforma Discord

Objetivo: Organización del maquetado inicial del frontend del proyecto SGDM

## Organización del Maquetado Frontend

- Se revisó el esquema de navegación del sistema, contemplando las siguientes secciones:Inicio,Torneos,Rankings,Contacto,Registro,Perfil y Dashboard

- Se acordó avanzar con la maquetación de las pantallas principales, definiendo su estructura básica y la distribución inicial de los componentes.

- Deberá ser responsive, permitiendo una correcta visualización tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio.

- Cada integrante preparará un mockup en Canva de las secciones asignadas, incluyendo botones, menús y formularios básicos.

Asimismo, se definieron las principales funcionalidades que deberán contemplarse en el diseño inicial, incluyendo la gestión de perfiles de participantes y organizadores, el sistema de inscripción a torneos, los rankings de jugadores y equipos, la visualización de estadísticas e historiales, así como las herramientas de administración de torneos (creación, configuración, generación de fixtures y seguimiento de resultados). También se acordó contemplar diferentes flujos de navegación según el tipo de usuario (público, participante u organizador).

## Organización del Diseño

- Cada integrante trabajará durante la semana en su mockup inicial en Canva, siguiendo el flujo de navegación definido (Inicio, Torneos, Rankings, Contacto, Registro, Perfil y Dashboard).

- Los diseños serán subidos al Drive compartido con el fin de mantener el orden y la trazabilidad del trabajo realizado.

- Al finalizar la semana se realizará una reunión de revisión conjunta, en la cual se analizarán los mockups presentados y se otorgará la aprobación grupal para avanzar hacia el diseño definitivo.

- Se mantiene la regla de que la versión final del diseño solo será aprobada luego de la validación de todos los integrantes del equipo.

## Anexo I  Esquema de Navegación del Sistema

Durante la reunión se revisó y validó el esquema preliminar de navegación del Sistema de Gestión Deportiva Multidisciplinario (SGDM), el cual servirá como base para la elaboración de los mockups y el diseño del frontend.

Aspectos principales contemplados en el esquema:

- Navegación pública: Inicio, Torneos, Rankings, Contacto y Registro.

- Gestión de usuarios participantes y organizadores.

- Perfiles diferenciados según el tipo de usuario.

- Sistema de inscripción a torneos.

- Gestión de rankings y estadísticas.

- Dashboard de organizadores.

- Creación y administración de torneos.

- Gestión de fixtures, llaves y resultados.

Figura 1. Sitemap preliminar del SGDM

## Cierre

La reunión finalizó quedando definidos los principales lineamientos para el maquetado frontend del proyecto, así como las tareas individuales asignadas a cada integrante.

## Integrantes Presentes

- Valentina Paselli

- Mauricio Pedrozo

- Michael Barnetto

- Juan Fernández